**ИНФОРМАЦИЯ**

**о внесении инициативного проекта для реализации в администрацию муниципального образования городского округа «Воркута»**

12 января 2024 года в администрацию муниципального образования городского округа «Воркута» внесен инициативный проект:

1. **Наименование инициативного проекта:**

Частичный ремонт фасада здания Плавательного бассейна «Воргашорец»

**2. Место реализации инициативного проекта:** МО ГО «Воркута», пгт.Воргашор, ул. Катаева, д.22, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Арктика» (далее – МБУ ДО «СШ «Арктика»»).

**3. Цель и задачи инициативного проекта:**

**Цель:** 1. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 2. Обеспечение условий для развития на территории муниципального, городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального, городского округа.

**Задачи:**

1. Приведение фасада здания в нормативное состояние.
2. Обеспечение безопасности на объекте спорта.
3. Обеспечение внешней привлекательности объекта спорта.
4. Привлечение жителей города Воркуты и пгт. Воргашор к регулярным занятиям физической культурой и спортом, приобщение к здоровому образу жизни.
5. Обеспечение доступности занятий спортом всех возрастных групп населения.
6. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории МО ГО «Воркута».

**4. Описание проблемы, на решение которой направлен инициативный проект:**

Фасад здания в настоящее время находится в удручающем состоянии, особенно с тыльной стороны. По периметру здания, преимущественно от верхнего этажа, наблюдается отсутствие и отслоение штукатурного слоя. Кирпичная кладка имеет видимые разрушения. Регулярно отмечается падение фрагментов кирпичной кладки, что создает угрозу для работников учреждения и населения. В весенне-осенний период, при выпадении осадков в виде дождя, зафиксировано промокание стен до внутренних помещений здания.

Имеется заключение Геокриологической службы г. Воркуты, что для дальнейшей безопасной эксплуатации здания необходимо – восстановить кирпичную кладку, поврежденную морозной деструкцией, а также штукатурный слой фасада самого здания и имеющихся пристроек.

**5. Обоснование предложений по решению указанной проблемы:**

Плавательный бассейн «Воргашорец» является одним из важнейших объектов социальной инфраструктуры пгт. Воргашор. В спортсооружении проводится учебно-тренировочный процесс спортсменов спортивной школы «Арктика», отделений плавания и греко-римской борьбы, спортсменов спортивной школы «Смена», отделение мини-футбола. Также проводятся спортивные и спортивно-массовые мероприятия городского и республиканского уровней. Организована платная деятельность по предоставлению услуг спортивного зала и плавательного бассейна населению пгт. Воргашор и г.Воркуты.

В летний период 2022 года в спортивном зале ПБ «Воргашорец» в рамках проекта «Народный бюджет» было установлено 19 пластиковых окон в игровом спортивном зале. Так же в 2022 году был произведен капитальный ремонт кровельного покрытия ПБ «Воргашорец» и текущий ремонт спортивного зала, и других помещений спорткомплекса. Ежегодно силами МБУ ДО «СШ «Арктика» выполняется текущий ремонт здания. Однако проблема ремонта фасада здания очень остро стоит уже несколько лет.

Главной идеей проекта является - приведение фасада здания в нормативное состояние, с целью обеспечения безопасности, внешней привлекательности объекта спорта и имиджа здорового образа жизни в целом.

Нами был проведен опрос среди жителей МО ГО «Воркута», в котором приняли участие 1527 человек. 99,3 % опрошенных поддержали реализацию нашего проекта. Также было собрано более 800 подписей граждан в поддержку проекта, что доказывает необходимость проведения ремонтных работ.

1. Поэтапный план реализации инициативного проекта с указанием мероприятий и сроков их реализации:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы проекта | Задачи этапа проекта | Содержание этапа проекта | Индикаторы и средства контроля за реализацией проекта | Сроки этапов проекта |
| 1этап -организационный | Определение целей и задач проекта | Определены цели и задачи |  | декабрь 2023 |
| Анализ актуальности проекта | Проведение опроса в социальных сетях | данные опроса | декабрь 2023 январь 2024 |
| Анализ гражданской активности населения | Проведение собраний граждан | Реестры присутствующих на собрании | декабрь 2023 |
| Анализ готовности населения к участию в софинансировании проекта | Сбор подписей в поддержку проекта | Реестры подписей в поддержку проекта | декабрь 2023 январь 2024 |
| Кадровое обеспечение проекта | Сформирована  команда  специалистов,  инициативных  граждан,  руководителей  проекта. |  | декабрь 2023 |
| Подготовка документации проекта | Актуализация проектно-сметной документации. Предварительные расчеты - определение объёмов инициативных платежей, нетрудового участия граждан, вклада МБУ ДО «СШ «Арктика» | Смета на частичный ремонт фасада здания Плавательного бассейна «Воргашорец».  Расчет трудового участия. | декабрь  2023 |
| 2 этап - практический | Подготовка документации для проведения аукциона | Подготовка проекта договора и технического задания | Заявка на определение поставщиков путем проведения аукциона | апрель  2024 |
| Проведение аукциона на ремонтные работы | Соблюдение сроков заключения договора | Заключение договора | май -июнь  2024 |
| Ремонтные работы | Контроль хода выполнения ремонтных работ | Ежедневные акты выполненных работ | июль-сентябрь 2024 |
| Приемка выполненных работ | Проведение экспертизы выполненных работ | Акт приемки выполненных работ | 1 октября 2024 |

1. Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта:

Для обучающихся и их родителей при реализации проекта основными результатами станут:

1. Обеспечение безопасности обучающихся и их родителей при проведении учебно-тренировочного процесса.
2. Возможность реализации возможностей, обучающихся в спортивной деятельности на современном, комфортном объекте спорта.

Для МБУ ДО «СШ «Арктика» при реализации проекта основными результатами станут:

1. Обеспечение безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий, учебно-тренировочного процесса и оказании платных услуг населению.
2. Укрепление и обновление материально-технической базы МБУ ДО «СШ Арктика».

Для управления спорта и физической культуры при реализации проекта основными результатами станут:

1. Повышение имиджа спортивных объектов города Воркуты.
2. Повышение мотивации детей, молодежи и взрослого населения на занятия физкультурно-спортивной направленности.

Для экономики города при реализации проекта основными результатами станут:

1. Исполнение вопроса владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
2. Исполнение вопроса обеспечения условий для развития на территории, городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального, городского округа.
3. **Количество человек, которые получат пользу от инициативного проекта**

Непосредственно обучающиеся пгт.Воргашор, занимающиеся различными видами спорта, родители, посетители, работники (прямые благополучатели).

Родители, дети, жители города пгт.Воргашор (косвенные благополучатели)

Прямые благополучатели (количество): 700 человек.

Косвенные благополучатели (количество): 1 700 человек.

1. **Количество рабочих мест, планируемых к созданию после реализации инициативного проекта:** 1.
2. Устойчивость инициативного проекта (предполагаемый "срок жизни" результатов инициативного проекта):

а) проект является разовым;

б) срок от 1 года до 3 лет;

в) срок от 3 лет до 5 лет;

г) срок более 5 лет.

1. **Мероприятия по содержанию и обслуживанию создаваемых объектов после реализации инициативного проекта (при наличии описать):** будут осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных средств МБУ ДО «СШ «Арктика».
2. **Предварительный расчет объема финансирования на реализацию инициативного проекта (в рублях):**

Всего - 1 665 000,00 руб.

Республиканский бюджет Коми:

1 000 000,00 руб.

Бюджет муниципального образования:

100 000 рублей;

Объем средств юридических лиц:

1. средства от приносящей доход деятельности МБУ ДО «СШ «Арктика» - 500 000 рублей;

- объем софинансирования инициативными платежами, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе объем средств граждан (пожертвования инициативных граждан)- 65 000 рублей.)

- объем неденежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе неденежный вклад граждан и (или) юридических лиц, и (или) индивидуальных предпринимателей (добровольное имущественное и (или) трудовое участие): стоимость трудозатрат - **193 086,98** руб., представлена силами сотрудников МБУ ДО «СШ «Арктика» с использованием оборудования МБУ ДО «СШ «Арктика» (строительные леса).

1. **Количество человек, принявших участие в сходе, собрании или конференции граждан,** в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления: **84 человека.**

**14. Количество человек, принявших участие в опросе, сборе подписей** (в случае проведения опроса, сбора подписей): **851 чел.,** подписи + **1527 чел.** опрос (99% от количества благополучателей).

**15. Дополнительная информация и комментарии** (подтверждение актуальности и остроты проблемы (переписка с органами власти всех уровней, обращения граждан, позиция экспертных сообществ (ведомств) и др.), на решение которой направлена реализация инициативного проекта, с приложением фотофиксации; подтверждение размещения информации об инициативном проекте на информационных стендах, опросные листы, анкеты, подтверждение размещения информации об инициативном проекте в средствах массовой информации (копии, вырезки, ссылки), ссылки на использование сайтов, социальных сетей и др.

<https://cloud.mail.ru/public/edEA/fRwNuvLs9>

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» информирует, что свои замечания и предложения по инициативному проекту жители города могут направлять до **19 января 2024** **года** в Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Воркута, по адресу: г. Воркута пл. Центральная, д. 7, кабинет 607, телефон (82151) 5-53-53, адреса электронной почты: [opeka\_vorkuta@mail.ru](mailto:opeka_vorkuta@mail.ru), [n.v.novikova@vorkuta.rkomi.ru](mailto:n.v.novikova@vorkuta.rkomi.ru).